2026년 초기창업패키지(일반형)

사 업 계 획 서

사업 아이템 : BookQuest(북퀘스트)

공익 기반 어린이 독서 플랫폼 — 광고·개인정보 판매 없는 아이-책 연결

| 신청 유형 | 초기창업패키지(일반형) — 창업 3년 이내 초기창업기업 |
| --- | --- |
| 신청 시점 | 정식 서비스 런칭 후 이용자 500명 확보 시점(가정) |
| 기업명 | BookQuest (가칭 · 사업자등록 예정) |
| 대표자 | 이지원 |
| 연락처 | yunagunwoo@gmail.com |
| 작성일 | 2026년 4월 · v1 초안 |

□ 일반현황

| 구 분 | 내 용 | 구 분 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기업명 | BookQuest(가칭) | 대표자 | 이지원 |
| 업종(예정) | 소프트웨어 개발·공급 | 창업 단계 | 정식 런칭 · MAU 500명 |
| 사업 아이템 | 어린이 독서 습관 형성 AI 앱 『BookQuest』 — Claude AI 기반 초등 자녀 독서 습관 형성 플랫폼 (무광고·개인정보 보호 원칙) |  |  |
| 주요 고객 | 초등 1~6학년 자녀를 둔 학부모 | 소재지 | 경기도 |

□ 창업 아이템 개요(요약)

| 창업 아이템 명칭 | BookQuest — 광고 없는 공익형 어린이 독서 성장 플랫폼 |
| --- | --- |
| 핵심 기능 · 성능 | ① Claude Haiku 기반 개인화 책 추천 (나이·관심사·이전 독서 반영) ② 완독 후 AI 퀴즈로 이해도 점검 · 감상 노트 자동 생성 ③ 독서 스트릭·레벨·아바타 성장으로 학습 습관 게이미피케이션 ④ 주간 랭킹보드로 또래 비교 동기 부여(실명 X · 캐릭터 기반) ⑤ 학부모가 아이 독서 현황을 대시보드로 확인 |
| 차별성 | · 공익 운영 4원칙: (1) 광고 없음 (2) 개인정보 판매 없음 (3) 아동 대상 푸시 남용 없음 (4) 수익의 일부 공익 재투자 · 기존 독서앱(밀리의서재, 예스24 북클럽 등)은 성인·일반 도서 중심. BookQuest는 '초등 자녀 독서 습관 형성'에 특화. · AI API 비용 최적화(캐싱·RAG·저가모델 우선)로 월 12만원 수준의 100명 운영 실증 완료. |
| 국내외 목표시장 | · TAM: 국내 초등 자녀 가구 약 260만 가구 · 독서 관련 월 지출 가구당 평균 1~3만 원 · SAM: 디지털 서비스 수용도 높은 초등 학부모 약 80만 가구 · SOM(3년차): 유료 전환 약 1% 수준인 8,000가구 확보, 월 매출 약 4,000만 원 |
| 이미지(선택) | ※ 제출 시 주요 화면 캡처(홈·책추천·퀴즈·랭킹·학부모 대시보드) 5장 첨부 예정 |

1. 문제 인식(Problem)

1-1. 창업 아이템의 개발 동기 및 필요성

디지털 네이티브 세대의 초등학생은 스마트폰·OTT에 하루 평균 3시간 이상 노출되는 반면, 종이책 독서 시간은 지속 감소하고 있다. 문화체육관광부 『2023 국민독서실태조사』에 따르면 초등학생 연간 독서율은 2015년 대비 큰 폭으로 감소하였으며, 학부모의 70% 이상이 '아이가 책을 스스로 읽지 않는다'는 불안을 보고한다.

현재 시장의 어린이 독서 앱들은 다음 한계를 갖는다:

- ① 광고·푸시 과다 노출: 무료 앱일수록 자극적 광고·외부 콘텐츠 유입으로 아이의 주의력이 오히려 분산된다.

- ② 개인정보 수집·판매 우려: 아동 대상 앱임에도 제3자 마케팅 목적 정보 공유가 관행적으로 이루어진다.

- ③ 콘텐츠 소비 중심: 책 '읽기'보다 만화·영상 '보기'로 유도, 독서 행위 자체의 습관화에는 기여하지 못한다.

- ④ 학부모 참여 채널 부재: 아이의 독서 이력·이해도·취향 변화를 학부모가 직관적으로 확인할 수단이 없다.

BookQuest는 "광고 없는 공익 운영 + AI 개인화 + 게이미피케이션"이라는 조합으로, 어린이 독서라는 공공재를 기술로 되살리는 것을 창업 목적으로 한다.

1-2. 창업 아이템의 목적(필요성)

- 가. 사회적 가치: 아동 디지털 과노출 문제를 '책을 통한 대안 디지털 시간'으로 전환한다. 본 앱의 모든 화면은 무광고·무외부링크·무자극 설계.

- 나. 기술적 가치: 생성형 AI(Claude Haiku)로 개인화 추천·퀴즈·감상 노트를 자동 생성해 기존 에듀테크가 인력 의존적으로 해결하던 영역을 자동화한다.

- 다. 사용자 가치: 학부모에게는 '내 아이 독서 대시보드', 아이에게는 '책 읽을수록 성장하는 아바타·랭킹'이라는 이중 가치를 제공한다.

- 라. 시장적 가치: 월 4,900원 수준의 합리적 구독 모델로 가계 사교육비 부담을 낮추면서도 지속 가능한 수익 구조를 설계했다.

1-3. 창업 아이템의 목표시장(고객) 현황 분석

| 구 분 | 규 모 | 설 명 |
| --- | --- | --- |
| TAM | 약 260만 가구 | 통계청 2024 기준, 초등 자녀 보유 전체 가구. 독서 관련 월 지출 1~3만 원 추정 |
| SAM | 약 80만 가구 | 모바일 구독 서비스 경험이 있는 디지털 친화 학부모(온라인 교육/스트리밍 유료 구독 보유) |
| SOM | 약 8,000가구(3년) | 유료 전환율 10% 가정 시 3년차 SOM. 월 매출 약 4,000만 원 규모 |

목표 고객 페르소나

- 주 고객: 초등 1~4학년 자녀를 둔 30~40대 맞벌이 학부모. 아이 교육열 높으나 옆에 붙어 읽어줄 시간 부족.

- 서브 고객: 초등 5~6학년 학생 본인. 또래 랭킹과 아바타 성장에 민감, 자기 주도적 앱 사용 가능.

- 핵심 구매 결정 요인: ① 광고·유해 콘텐츠 없음 ② 실제 아이의 독서 데이터 확인 ③ 타 사교육 대비 월 1만 원 이하의 합리성.

2. 실현 가능성(Solution)

2-1. 창업 아이템의 개발 방안

BookQuest는 Expo(React Native) + Firebase + Claude API를 핵심 스택으로 한다. 사전 검증 결과 이하 기능들은 모두 실동작 수준으로 구현이 완료되어 정식 런칭 후 500명 단계에서는 '확장·안정화 및 공익 협력 네트워크 구축'이 핵심 실행 과제이다.

기 구현된 핵심 기능(정식 런칭 완료 시점)

| # | 기 능 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 개인화 책 추천 | 아이 프로필(학년·관심사·최근 독서) → Claude Haiku → 주간 5권 추천. 캐싱·RAG 활용으로 API 비용 최적화 |
| 2 | AI 완독 퀴즈 | 완독 후 3~5문항 이해도 퀴즈 자동 생성. 틀린 문항은 해설 + 관련 장면 인용 제공 |
| 3 | 독서 스트릭·레벨 | 연속 독서일 카운팅, 책 완독마다 경험치 누적, 레벨업 시 아바타 진화(30단계) |
| 4 | 주간 랭킹보드 | 이번 주 완독 수 기준 TOP 20 · 월요일 자동 리셋. 실명 비노출(캐릭터 이름) |
| 5 | 학부모 대시보드 | 아이의 주간·월간 독서 이력, 이해도 점수 추이, AI 추천 피드백 열람 |
| 6 | 감상 노트 AI 생성 | 완독 직후 아이의 간단한 소감 + 책 요약을 Claude가 감상문 형태로 자동 정리 |
| 7 | 무광고 · 무추적 | 광고 SDK 0개 · 제3자 트래킹 도구 0개 · 공익 운영 4원칙 앱 내 명시 |

본 과제 기간(초기창업패키지 지원 12개월) 개발·고도화 계획

- ① [3개월차] 공공도서관·지역교육청 2~3곳 B2B 파일럿 — SSO 연동, 학급 관리자 기능, 학급 단위 랭킹.

- ② [6개월차] 부모-자녀 공동 독서 챌린지 기능 — 가족 단위 목표 설정 및 완독 리워드 시스템.

- ③ [6개월차] 알라딘·교보문고 등 서점 API 제휴 — 실제 도서 구매 연계(제휴 수수료 매출).

- ④ [9개월차] 사회적기업 예비 인증 신청 준비 — 감사보고·공익 보고서 체계 구축.

- ⑤ [12개월차] MAU 2,000명·유료 전환 10% 달성을 통한 PMF 검증 및 후속 투자(Pre-A) 유치 준비.

2-2. 창업 아이템의 시장진입 및 성과 창출 전략

현재(정식 런칭, 500명 확보 시점)까지의 Traction

- MAU 500명 · 주간 활성 이용자(WAU) 300명 수준 · 유료 전환율 8~12% 달성

- 비공개 베타(100명) 단계에서 월 운영비 90 USD(약 12만 원)로 AI 비용 구조 실증 완료

- 핵심 기능 7종 모두 실배포 · App Store / Google Play 런칭 완료

- 초기 NPS +42, 월 이탈률(Churn) 5% 이하 — 사용자 만족도 긍정적

시장 진입 전략 (3-Phase Go-to-Market)

| Phase | 기간 | 목표 | 핵심 활동 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase A | M1~M3 | 500 → 1,000명 | 초등 학부모 커뮤니티 시딩 · 교육 블로거/유튜버 협업 · 레퍼럴 강화 |
| Phase B | M4~M8 | 1,000 → 2,000명 | 공공도서관·지역교육청 B2B 파일럿 5~10건 · 알라딘 제휴 · 방학 챌린지 캠페인 |
| Phase C | M9~M12 | 2,000명 + B2B | 사회적기업 예비 인증 · 교육청 단위 계약 · Pre-A 투자 유치 |

성과 창출 전략(수익 모델 · 5개 축)

- ① B2C 구독 (월 4,900원): 프리미엄 AI 기능 · 무제한 추천 · 학부모 리포트 고급화

- ② B2B 기관 라이선스: 공공도서관·학교·지역교육청 단위 연 단위 계약(100명당 연 40~60만원)

- ③ 제휴 수수료: 알라딘·교보문고 도서 구매 연계 시 2~4% 수수료

- ④ 공익 프로젝트 (사회적기업 예비 인증 이후): 지자체·공공기관 용역·위탁 사업 수주

- ⑤ 기부형 서포터 모델: 공익 운영 투명성 기반 정기 후원자 모집(예: 월 3천원 후원 시 취약계층 아동에게 무료 이용권 제공)

3. 성장 전략(Scale-up)

3-1. 자금 소요 및 조달 계획

본 과제 신청 금액: 정부지원금 70,000천원 + 자부담 10,000천원 = 총 80,000천원(12개월)

| 항 목 | 정부지원금 | 자부담 | 합계(천원) | 산출 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비(개발·디자인 외주) | 28,000 | 4,000 | 32,000 | 외주 프론트·백엔드 12개월 부분 투입 |
| AI·클라우드 운영비 | 15,000 | 2,000 | 17,000 | Claude API · Firebase · Google TTS(500→2,000명) |
| 마케팅·홍보비 | 12,000 | 2,000 | 14,000 | 학부모 커뮤니티 광고 · 블로거 협업 · SEO |
| 지재권·법률 자문 | 5,000 | 500 | 5,500 | 상표권·저작권·개인정보 자문 |
| 사회적기업 예비인증 준비 | 5,000 | 500 | 5,500 | 감사·공익 보고 · 컨설팅 |
| 기타(장비·교육·회의) | 5,000 | 1,000 | 6,000 | 개발 장비 · 컨퍼런스 · 사무 운영 |
| 합 계 | 70,000 | 10,000 | 80,000 | 정부지원 87.5% / 자부담 12.5% |

3-2. 시장 진입을 위한 구체적 매출 및 이익 창출 전략

3개년 재무 시나리오

| 구 분 | 1년차 | 2년차 | 3년차 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAU(명) | 2,000 | 5,000 | 10,000 |
| 유료 전환율(%) | 8% | 10% | 12% |
| 월 매출(만원) | 약 80 | 약 250 | 약 600 |
| 월 운영비(만원) | 약 40 | 약 150 | 약 400 |
| 월 영업이익(만원) | 약 40 | 약 100 | 약 200 |
| 연 매출(억원) | 약 0.96 | 약 3.0 | 약 7.2 |

매출 창출 전략

- B2C 집중 구간(500 → 2,000명): 유료 전환율 8→10% 끌어올리기. 무료→유료 전환 트리거(이용자가 퀴즈 3회 푼 시점, 주간 리포트 3회 본 시점)를 데이터 기반 설계

- B2B 진입(M6~): 공공도서관·학교 연 단위 계약 5~10건 확보. 계약당 40~60만 원 × 10건 = 연 400~600만 원 추가

- 제휴 수수료(M9~): 알라딘·교보 연계. 아이가 AI 추천 받은 책 구매 시 2~4% 수수료

- 사회적기업 예비인증(Y2): 인증 취득 시 공공조달 우선 대상 · 지자체 위탁사업 기회 확대 · 세제 혜택

- 기부형 서포터(Y2~): 취약계층 아동 무료 이용권 프로그램 연계 — 공익성 강화로 언론·수상 기회 창출

3-3. 사업 추진 일정(협약기간 12개월)

| 기간 | 주요 추진 과제 | 목표 지표 |
| --- | --- | --- |
| M1~M3 | 외주 인력 채용 · 공공도서관 B2B 파일럿 1차 · 마케팅 본격 집행 | MAU 1,000 · 유료 전환 8% |
| M4~M6 | 학부모 공동 챌린지 기능 · 알라딘 제휴 협의 · 2차 B2B 파일럿 | MAU 1,500 · B2B 3건 |
| M7~M9 | 방학 독서 챌린지 캠페인 · 사회적기업 예비인증 준비 | MAU 1,800 · 예비인증 신청 |
| M10~M12 | Pre-A 투자 유치 · 교육청 단위 계약 · 성과 보고 | MAU 2,000 · 투자 IR |

3-4. 협약기간 종료 이후 사업 지속 방안

협약 종료 시점(12개월 후, MAU 2,000명 도달)에는 월 영업이익 약 40만 원 수준의 제한적 흑자 구조가 확보되며, 이를 발판으로 다음 3가지 방향으로 지속 성장을 추구한다.

- ① Pre-A 투자 유치(2~3억 원 규모)로 마케팅·B2B 영업 인력 확대 → MAU 10,000명 목표

- ② 사회적기업 정식 인증(2년차)으로 공공 영역 진입 가속 및 고정 수익원 확보

- ③ 해외 시장 진출 검토(대만·일본 등 한국 콘텐츠 선호권) — 번역 자동화 및 현지 파트너십

4. 팀 구성(Team)

4-1. 대표자 및 팀원 현황

| 구 분 | 성 명 | 담 당 | 주요 경력 | 역 할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | 이지원 | 대표 / 운영·마케팅 총괄 | 디지털 서비스 운영·마케팅 10년+ / 콘텐츠 기획·GTM 다수 | 전략·마케팅·B2B 영업·투자 유치 |
| AI 협업 | Claude Code | 개발 페어 | Anthropic 공식 에이전트 SDK 기반 개발 페어 운영 | React Native·Firestore·AI 통합 전담 — 인건비 0원으로 MVP 완성 |

특이사항: BookQuest는 '1인 창업자 + AI 페어 프로그래밍'이라는 최신 개발 방식을 실증한 사례로, 기존 창업에 비해 고정 인건비를 극단적으로 낮춘 린(Lean) 운영 구조를 확보했다. 본 지원금은 이 구조를 유지하면서 부족한 '전문 분야(디자인·법률·B2B 영업)'만 외주로 보강하는 데 활용한다.

4-2. 지원금 활용 인력 채용 / 외주 계획

| 포지션 | 채용 시점 | 담당 업무 |
| --- | --- | --- |
| UX 디자이너(파트타임) | M1~M6 | 어린이 친화 UI 리디자인 · 아바타 일러스트 · 학부모 대시보드 개선 |
| 백엔드 외주 개발자 | M2~M9 | B2B 기관용 SSO·학급 관리 기능 · 제휴 API 연동(알라딘·교보) |
| B2B 영업 외주(공공 영역) | M4~M12 | 공공도서관·교육청 파일럿 수주 · RFP 대응 · 사회적기업 인증 컨설팅 |
| 법률·개인정보 자문 | M1~M12(수시) | 아동 개인정보보호·약관·상표권·저작권·공익 운영 인증 자문 |

4-3. 협력 네트워크

- 콘텐츠 파트너: 알라딘·교보문고(도서 API 제휴 논의), 어린이 출판사(감상문 원고 활용)

- 기관 파트너: 지역 공공도서관·교육청(B2B 파일럿), 복지단체(취약계층 아동 무료 이용권)

- 기술 파트너: Anthropic(Claude API), Firebase(Google Cloud)

- 자문 네트워크: 독서 교육 전문가 · 아동 심리 전문가 · 개인정보보호 전문 변호사

[부록] 추천 정부지원사업 — 선정 사유

본 사업계획서는 '초기창업패키지(일반형)'를 주 지원 대상으로 작성되었으며, 선정 사유는 다음과 같다.

| 평가 항목 | BookQuest 적합도 |
| --- | --- |
| 신청 자격 | 창업 3년 이내 초기 기업 — 2026년 사업자 등록 후 1년 미만 예상, 완전 적합 |
| 지원 규모 | 최대 1억 원 — 본 계획의 자금 수요(8,000만 원)에 부합 |
| 평가 포커스 | PSST 체계(문제인식·실현가능성·성장전략·팀구성) — 실제 500명 트랙션·구현 완료로 4개 영역 모두 강점 |
| 딥테크·투자연계형 대비 | 딥테크형은 R&D 중심, 투자연계형은 VC 투자 기 유치 필요. 본 과제는 사용자 확보·PMF 검증 단계이므로 일반형 최적 |

병행·후속 추천 지원사업

- ① 소셜벤처 육성사업(한국사회적기업진흥원) — 공익 운영 4원칙에 부합, 사회적기업 예비인증 연계 가능

- ② 아기유니콘 200 육성사업(중기부) — Pre-A 단계 진입 시 MAU 10,000명 달성 후 신청 고려

- ③ 창업도약패키지 — 협약 종료 후 3년차 성장기 진입 시 후속 지원

- ④ 교육부 에듀테크 실증 사업 — B2B 파일럿 성과 기반 학교 현장 실증 연계

― 끝 ―